## Slide 1
안심클릭 고도화를 위한 Framework 개발 보고
기술개발부
Jan, 2014
iF4S

## Slide 2
목 차
i4FS 일정 현황
  i4FS 프레임워크 개발 현황 및 MPI 고도화 개발 일정
i4FS 구축 현황 및 Prototype 개발
  iF4S 프레임워크 개요
  iF4S 프레임워크 특징
  iF4S 프레임워크 구조
  iF4S 프레임워크의 유연성
  iF4S 프레임워크 개발 프로세스 적용(안)
  iF4S Prototype Architecture (MPI  ACS 연동 처리 거래)
MPI 고도화 구축 방안
  MPI 고도화 개요
  MPI 고도화 방안
  MPI TO-BE Big Picture
  MPI TO-BE Architecture
  MPIj 주요 구축 항목
[별첨1] i4FS 개발 현황

## Slide 3
i4FS 일정 현황
  i4FS 프레임워크 개발 현황 및 MPI 고도화 개발 일정

## Slide 4
i4FS 프레임워크 개발 현황 및 MPI 고도화 개발 일정
구분 |  | 2013년 |  |  |  |  |  |  | 2014년 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 11월 |  |  | 12월 |  |  |  | 1월 |  |  |  |  | 2월 |  | 
 |  | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W
i 4 F S | 프레임워크 엔진 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 프레임워크 ADMIN 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ACS Prototype 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
MPI for JAVA 고도화 구축 일정 계획 - 구 축 : ’13.12.16 ~ ‘14.01.31 - 테스트 : ‘14.02.01 ~ 02.14 - 안정화 : ‘14.02.15 ~ 02.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
구분 | 프레임워크엔진기능 |  | 프레임워크ADMIN |  | 개발 총 본수
 | 기능 | 개발본수 | 화면 | 개발본수 | 
1단계 | 30 | 353 | 73 | 364 | 717
2단계 | 12 |  |  |  | 
향후추가 | 9 |  |  |  | 
요건제외 | 2 |  |  |  | 
계 | 49 | 353 | 73 | 364 | 717
AS-IS 분석
표준화
전문
관리
분석
프레임워크구조
설계
UI Publishing
(HTML)
프레임워크 개발
프레임워크 ADMIN 개발
DB설계
SIT
환경 구성
MPI
설치(AS-IS)
안정화 및
개발/운영 Guide, Manual 작성
ACS
Prototype
개발
TO-BE
MPI 구조 설계
AS-IS MPI
Source 분석
MPI for JAVA 엔진 개발
중간보고
’14.01.09
‘13
12.29
‘13
12.29
‘14
01.04
‘14
01.11
분석결과리뷰
’13.12.26
개발 기간 : | 2013년 11월 11일 ~ 12월 29일 (총 7주)
개발 인력 : | 조성우 이사, 임은택 부장, 김희석 차장, 오석정 차장
개발 현황 : | 엔진 소스 353본, ADMIN 소스 364본, 총 717본 개발
 | ’13.12.30 ~ ’14.01.04 통합 테스트
 | ’14.01.09 프레임워크 구축 및 MPI 고도화 일정 중간보고
 | ’14.01.04 ~ ’14.01.11 ACS Prototype 개발
Visa 3D전문
분석
Visa 3D Secure Process
MPI
서비스 처리 설계
MPI 기능별
Layer 설계
‘14
01.04
‘14
01.31
Mall/PG, DS/ACS 연계
통합테스트
운영
Guide,
Manual
작성
‘14
02.14
‘14
02.21

## Slide 5
i4FS 구축 현황 및 Prototype 개발
  iF4S 프레임워크 개요
  iF4S 프레임워크 특징
  iF4S 프레임워크 구조
  iF4S 프레임워크의 유연성
  iF4S 프레임워크 개발 프로세스 적용(안)
  iF4S Prototype Architecture (MPI  ACS 연동 처리 거래)

## Slide 6: iF4S 프레임워크는 WEB, Mobile 및 Transaction처리를 위한 Application 개발 프레임워크로서 업무 서비스 개발, 테스트, 운영에 표준 절차 및 유연성 제공과 유연하게 성능을 대응할 수 있는 기능을 제공합니다.
1. iF4S 프레임워크 개요
iF4S
개 발
서비스 컴포넌트 개발
개발 PC 환경 내 테스트
거래 시뮬레이터* (2단계)
서비스
DTO
System Interface
Transaction Logging* (2단계)
Channel Interface
운 영
서비스 관리
전문 정보 관리
라우팅(인터페이스) 관리
성 능
J2EE 기반
Multi-Instance
Multi-Thread
부하 분산/클러스터링
*는 iF4S Loadmap 2단계 에서 구축예정

## Slide 7: 성능과 안정성이 보장되며 유연한 Application 아키텍처를 위해 JAVA 기반의 JSP, POJO, EJB등과 유연한 인터페이스를 통해 다양한 구현 기반 제공과 신기술 구현이 용이함
2. iF4S 프레임워크 특징
다양한 서비스 요구사항에 대한 성능 보장 필요
유사 또는 동일 비즈니스 요구사항에 대한 재활용을 통한 신규 업무 구축
서비스 구성 및 전문, 서비스 라우팅 등의 등록 및 관리와 운영
*채널 및 Legacy 연동을 위한 Interface
다양한 Interface 지원과 FLAT Text, DTO, XML등의 객체 연계 지원
유연한 전문 구성/관리와 서비스 구성관리를 위한 다양한 관리 기능
컴포넌트 기반의 Application Process Engine
대 용량 및 대량 거래 처리 성능 검증
(기본 아키텍처 KB에서 검증, 최고 2,000TPS)

## Slide 8: 다양한 업무환경과 HTTP, XML, FALT TEXT, DTO의 메시지에 대한 제어와 관리를 통해 유연한 인터페이스를 지원합니다.
iF4S 프레임워크 구조
System Interface
Application Service
Message Control
Controller
HTTPS/XML/FLAT/MAP
GenericDTO
SQL / XML / FLAT
Etc
Message
Manager
Message
Formatter
Message
Validator
Logger
Message
Router
EAI
DBMS
FC
Service
Component
IBatis
MCI
SQLMapper
SIWrapper
SQL
일반거래
SI
Connector
Message
Formatter
Message
Validator
Logger
SI
Manager
GDTO
Message
Router
GDTO
Any
Foundation
Facility
LOGS
Message
Repository
CONFIGURATIONS
Business
Common Service
<<POJO>>
Service
Delegator
<<Controller>>
Servlet
Session
Manager
XML/FLAT
<<View>>
JSP
Map
Map
HttpRequest
XML/HTML
GDTO
GDTO
GDTO
XML/FLAT
Message Formatter
XML GDTO
FLAT  XML  GDTO
GDTO  XML
GDTO  XML  FLAT
GDTO
Message Formatter
메시지 템플릿
라우팅 정보
포맷팅 룰
validation 룰
업무 카테고리 정보
로그 마스킹 룰
외부시스템 접속정보
업무 인스턴스 정보

## Slide 9: 개발의 구조적 패턴 지원을 다양하게 지원하여 유연한 개발환경 및 운영환경 제공
iF4S 프레임워크의 유연성
[MVC1 Model]
request
Data set
response
Data get
Client
Beans
(Servlet)
JSP
[General MVC2 Model]
Model
(Bean/ POJO)
request
response
View
JSP
Get Instance
Call Function
request
Client
Controller
Servlet
MVC2의 장점
유지보수가 편리
업무확장이 용이
소스가 간단
화면처리와 업무로직 분리가 용이
MVC2의 단점
시스템 구성이 다소 복잡하고 어려움
프로그램 구성 설계가 어려움
처음 접하는 개발자는 진입비용 발생
MVC1의 장점
단순하다.
초보 개발자도 쉽게 개발
MVC1의 단점
유지보수가 어려움
업무 확장이 어려움
소스가 복잡
화면처리와 업무로직 분리가 어려움
MVC1의 이해
JSP에서 모든 것을 해결
MVC2의 이해
업무로직 처리와 화면처리가 분리
[Advanced MVC2 Model]
request
Client
Web
Service
Advanced MVC2의 장점
유지보수가 편리
업무확장이 용이
소스가 간단
화면처리와 업무로직의 분리
웹표준 및 웹접근성 대응 용이
자동 Control 기능
표준용어 준수
Advanced MVC2의 단점
처음 접하는 개발자는 진입비용 발생
Advanced MVC2의 이해
MVC2모델의 웹서비스를 쉽게 구현
Action
View
response

## Slide 10: 프로젝트 품질관리 및 원가관리, 보고체계의 기본 흐름은 프로젝트의 규모, 원가구조에 따라 산출물, 품질활동의 단계가 일부 생략될 수 있으나 전체적인 프로젝트 관리 흐름
iF4S 프레임워크 개발 프로세스 적용(안)
프로젝트 원가 관리 (주 : PM)
고객
(BIZ/IT)
요구사항 명세
Review/
Inspection
(고객/PMO)
기획
프로젝트
계획서
PMO
일정계획
(WBS)
PMO
IA/MENU
구조설계
기획
요구사항
추척표
요건
(Requirement)
반영
Review/
Inspection
(고객/PMO)
요구사항
상세화
반영
요구사항
확정
반영
UI설계
(스토리보드)
기획
요구사항
추척표
반영
UI Event
설계
개발
입출력설계
(DB/
인터페이스)
개발
요구사항
추척표
반영
프로세스설계
(프로그램목록)
개발
Review/
Inspection
(고객/개발팀)
UI관련
확정
Unit
Test
개발
(구현)
단위
테스트
SIT
시스템
통합테스트
UAT
검수
테스트
이행
오픈
Cost
인력
관리
프로젝트
인력관리
이슈 관리 (주 : PM, 부 : QA)
품질 관리 (주 : PM, 부 : QA)
APPROVED
APPROVED
CEO(사업총괄)
상시보고
프로젝트 품질활동 보고 (PM/PL 주요 직책자 품질 준수 여부)/품질 검토 결과/주요 이슈 보고)
사업총괄 PM – 이슈 발생시 상시 보고
인력 변경 / 추가투입 등 비용 이슈 발생 시 즉시 보고
※ 프로젝트 관리 흐름 설명을 위해 주요단계 및 핵심 산출물을 제외한 나머지는 생략한 상태임.
MTP
(Master Test Plan)
이행계획

## Slide 11: iF4S는 입출력 정의를 통해 작성된 서비스 명세 또는 SQL명세를 기반으로 전문등록에서 부터 구현, 테스트까지의 흐름을 지원함
iF4S 프레임워크 개발 프로세스 적용(안)
화면설계서
컨틀롤러
명세서 작성
전문 정보
등록
서비스 컴포넌트
JSP연동 테스트
서비스
명세서 작성
SQLMap
쿼리 등록*
JSP 작성
서비스
컴포넌트 개발
외부시스템
연동 테스트
쿼리
명세서 작성
컨트롤러
(Servlet)개발
입출력정의
화면HTML
퍼블리싱
기획/디자인
기획/디자인
⑴
⑵
⑶
⑶
⑷
⑸
⑸
⑹
⑹
⑹
⑺
⑻
* 1단계 : XML로 관리
2단계 : DB등록 관리

## Slide 12: Prototype 대상은 안심클릭 ACS의 승인결제 표준Flow를 대상으로 하며, 카드승인관련 Legacy연동은 Simulator에 적재된 LOG 데이터를 송수신하여 거래를 구현
i4FS
System Interface
Application Service
Message Control
Controller
iF4S Prototype Architecture (MPI  ACS 연동 처리 거래)
MPI
(AS-IS)
Directory
Server
Web Controller
SI
Manager
Message
Manager
SI Connector
Prototype
ACS Service
Component
SIWrapper
SQLMapper
Lotte Card
Legacy
(SIMULATOR)
Application
Delegator
Application
Listener
Other Service
Component
CRRes
(해외)
VERES
(해외)
CRReq
(해외)
VEReq
(해외)
- 카드Check
- 결제승인
Req
CLOKS_WEB
Message
Formatter
Message
Validator
Message
Router
Message
Formatter
JSP
VERes
VEReq
PAReq
PARes
DB
VERes
(국내)
VEReq
(국내)
Res

## Slide 13
MPI 고도화 구축 방안
  MPI 고도화 개요
  MPI 고도화 방안
  MPI TO-BE Big Picture
  MPI TO-BE Architecture
  MPIj 주요 구축 항목

## Slide 14: 고객의 다양한 운영환경에 신속히 대응할 수 있는 MPI의 구조 개선 방안 수립 및 재개발 필요
1. MPI 고도화 개요
XML분석 과정에서 Dynamic Parsing으로 반복적인 메모리 Allocate 및 Free로 인한 응답시간 저하
고객사의 다양한 운영체제, 서버 종류에 따른 소스 관리의 효율성 저하 및 Version UP, 배포의 한계 발생
라이선스의 부재로 인한 무단 도용 및 사이트 관리 불가
거래인증(PAReq/PARes) 메시지 적재 시 DB의 사용으로 인한 고객사의 추가 비용 발생 및 설치의 어려움 발생
고객사에 제공되는 API 부재로 인한 고객사의 개발 편리성 저하
MPI
고도화

## Slide 15: AS-IS 현행 주요 ISSUE에 대해 해결방안을 도출하여 TO-BE MPI 구축에 적용 개발
2. MPI 고도화 방안
XML분석 과정에서 Dynamic Parsing으로 반복적인 메모리 Allocate 및 Free로 인한 응답시간 저하
고객사의 다양한 운영체제, 서버 종류에 따른 소스 관리의 효율성 저하 및 Version UP, 배포의 한계 발생
라이선스의 부재로 인한 무단 도용 및 사이트 관리 불가
거래인증(PAReq/PARes) 메시지 적재 시 DB의 사용으로 인한 고객사의 추가 비용 발생 및 설치의 어려움 발생
고객사에 제공되는 API 부재로 인한 고객사의 개발 편리성 저하
Static XML Parsing으로 메모리 할당에 따른 속도 및 성능 개선
JAVA기반 개발로 호환성 향상을 통한 보수/유지 개발의 효율성 향상
고객사 설치 시 고유의 라이선스 발급으로 무단 도용 방지 및 체계적인 사이트 관리
DB/FILE 등 메시지 적재 방법 선택으로 비용 발생 부분 상쇄 및 설치의 어려움 해소
다양한 접근성 제공으로 고객사 개발 편리성 개선
해결 방안
현행 ISSUE

## Slide 16: MPI Architecture 구성은 PG/Mall과 Directory Server, Access Control Server 등과 연계 하는 인터페이스 Layer와 거래인증 서비스를 위한 Application Layer, Visa 3D Secure 규격의 Message 처리(Message Process) Layer, MPI에 필요한 공통 처리(Common Process) Layer를 두고 각종 정보 저장 매체를 활용 하여 인증정보및 Card Range/URL 정보등을 저장하는 Storing Medium Layer로 구성
3. MPI TO-BE Big Picture
I/F Layer
Client
Presentation Layer
MPI Layer
Outer Layer
HTTPS
Method
Mall Client
Business UI
JSP
Common Process
Application
Service Interface
System Interface
Message Process( )
PG
Business UI
JSP
Business UI
JSP
Socket
(TCP/IP)
Service Interface
MALL/PG
Directory
Server
Access
Control Server
(각 카드사)
HTTPS
HTTPS
Card
Range
Service
VEReq
Service
VERes
Service
PAReq
Service
PARes
Service
Error
Service
CRReq
Message
Process
CRRes
Message
Process
VEReq
Message
Process
PAReq
Message
Process
PARes
Message
Process
Error
Message
Process
VERes
Message
Process
MPI
License
Check
MPI
Property
Load
LOG/File
Save
Message
DEFLATE
INFLATE
BASE64
Error
Process
XML/FLAT
Message
Process
X509
Cert
Check
Card Range / URL in Memory
거래인증 Log Save in DB
Card Range / URL in File
거래인증 Log Save in File
Card Brand
Cert File
Storing Medium
Phase1
MALL
Phase2
Phase3

## Slide 17: 호환성 및 효율 극대화를 위해 JAVA기반으로 DS(Directory Server)에서 Card Range 정보를 가져오는 CR Thread와 Card Range 정보에서 PAN에 해당하는 브랜드 URL에 VEReq/VERes 메시지 처리와 PAReq/PARes를 처리하는 Process Thread Pool을 개발
4. MPI TO-BE Architecture
MPIj
SESSION
(THREAD)
MANAGER
TCP
ADAPTER
Method
ADAPTER
HTTPS
ADAPTER
JSP
SOCKET
SESSION
(THREAD)
MANAGER
TCP
ADAPTER
Method
ADAPTER
HTTPS
ADAPTER
Process
Thread Pool
LOG Manager
PAReq/PARes
Log Store
Card Range Thread
Process Thread
LICENSE
Card Range/URL Information
Repository
(Time Interval Refresh)
Card
Range/URL
(IN-Memory)
Property
Property
Manager
MPI Mall
License
Directory
Server
①
②
③
CRRes  DS
CRReq  DS
File to IN-Memory Upload
③-1
④
결제요청(시작)
⑤
PAN No  DS/ACS URL
⑥-1
VERes  DS(해외)
VEReq  DS(해외)
⑥-2
VEReq  ACS(국내)
VERes  ACS(국내)
⑦
⑧
PAReq  MPI
⑨
PAReq  ACS
Access
Control
Server
(각 카드사)
⑩
PARes  ACS
PARes
⑫
MALL/PG
⑪
PARes Check
⑬
XID/ECI/
CAVV from Process
(완료)
PAReq

## Slide 18
5. MPIj 주요 구축 항목(1/2)
영역 |  | 주요 수행 항목 | 개발단계 | 비고
Session (Thread) Manager |  | MPI가 사용하는 환경변수 Loading | Phase 1 | 
 |  | 라이선스 Checking | Phase 1 | 
 |  | CR / Work Thread 생성 | Phase 1 | 
 |  | Mall/PG 연계 Port Listen | Phase 1 | 
 |  | Client Connect 되면 Idle Work Thread 호출 및 Idle Thread가 없을시 Thread를 추가 생성 하여 호출 | Phase 1 | 
Process Thread Pool | Card Range Thread | 카드 BIN별 CRReq 메시지 생성 및 DS(Directory Server)와 HTTP 연계, 실패 시 File 정보 Load | Phase 1 | 
 |  | Work Thread와 공유 할 Card Range 정보 및 DS/ACS URL 정보를 메모리 및 파일 Save. | Phase 1 | 
 |  | Card Range 정보 Update 주기까지 대기 | Phase 1 | 
 | Process Thread | Client로 받은 PAN 정보의 Card Range에 Enrolled 여부와 DS/ACS URL 정보 획득 | Phase 1 | 
 |  | VEReq Message 생성 | Phase 1 | 
 |  | VEReq Message를 DS/ACS URL에 암호화된 HTTP 송신 | Phase 1 | 
 |  | DS/ACS로 부터 VERes 메시지 수신 | Phase 1 | 
 |  | PAReq Message 생성 | Phase 1 | 
 |  | PAReq Message DEFLATE Compress 및 Base64 Encoding | Phase 1 | 
 |  | PAReq Message 저장(File, DB, Visa Log Store) | Phase 1 | 
 |  | PAReq Message를 Client에 전송 | Phase 1 | 
 |  | Client로 부터 PARes Message 수신 | Phase 1 | 
 |  | PARes Message Base64 Decoding 및 INFLATE | Phase 1 | 
 |  | PARes Message Validation check 및 Validation 오류에 따른 에러 처리 | Phase 1 | 
 |  | PARes Message의 <PARes id>와 <Reference URL> 검증 | Phase 1 | 

## Slide 19
5. MPIj 주요 구축 항목(2/2)
영역 |  | 주요 수행 항목 | 개발단계 | 비고
Process Thread Pool | Process Thread | PARes Message의 <X509Certificate><SignatureValue>등의 Verify Checking | Phase 1 | 
 |  | PARes Message의 <status>가 ‘Y’,’A’ 인경우 <xid>,<eci>,<cavv> Message 생성 후 Client로 송신 | Phase 1 | 
 |  | Client Connect Socket Closing | Phase 1 | 
JSP/SOCKET |  | Hosting 서비스를 위한 URL 제공 및 Mall/PG사에 배포 | Phase 1 | 
 |  | MPI Socket Connect 및 Close | Phase 1 | 
 |  | Message Send 및 Receive | Phase 1 | 
Method |  | Mall/PG WAS서버에서 같이 구동 시 MPI와 연계하는 Method | Phase 2 | 
HTTPS |  | WAS에서 MPI가 구동 시 Mall/PG에서 MPI와 연계 할 수 있는 https 제공 | Phase 3 | 

## Slide 20
[별첨1] i4FS 개발 현황

## Slide 21
[별첨1] iF4S 프레임워크 주요 기능 개발 현황 (1/4)
Package |  | Summary | 계획 | 구현 | 비고
Properties |  | 프레임워크가 사용하는 주요 환경변수를 접근/관리할 수 있게 한다.  Property 관리 등 | 1단계 | ● | ●◐○
Exception |  | 프레임워크 전체적인 예외상황을 체계적으로 정의할 수 있는 기반 제공. | 2단계 |  | 
Logging |  | 정상적인 워크플로우의 성능 측정이나, 예외상황에 대처하기 위해 구체적인 에러 레벨에 기반 로깅 | 1단계 | ● | 1단계 : 기본적인 로깅 (컴포넌트 및 프레임워크 레벨) 2단계 : TraceLogging AuditLogging
 |  |  | 2단계 |  | 
Utility | StringHelper | 자주 사용되는 문자열처리 메서드 제공. | 1단계 | ● | 
 | MathUtil | 자주 사용되는 수식 처리 메서드 제공. | 1단계 | ● | 
 | DateUtil | 자주 사용되는 날짜 형식 처리 메서드 제공. | 1단계 | ● | 
Charset Conversion |  | 서로 다른 시스템간에 서로 다른 byte 체계를 변환해 준다. | 1단계 | ● | 
SMS Helper |  | SMS 시스템을 통하여 SMS 수신인에게 메시지를 전송해 주는 기능을 합니다. | 1단계 | ● | 
Mail Helper |  | 지정된 메일 수신인에게 e-mail 을 발송을 해 줍니다. | 필요시 |  | 
XML Helper |  | DOM/SAX 파서들은 XML 문서를 생성하고 파싱하는데 강력한 기능을 제공하지만 아주 낮은 수준의 API를 제공하므로 보다 간편히 사용할 수 있는 helper를 제공합니다. | 1단계 | ● | 
Bootstrap |  | WAS가 시작될 때 업무 어플리케이션이 필요로 하는 서비스, 설정 정보 등을 미리 로딩하는 기능을 제공한다. | 1단계 | ● | 
ObjectPool |  | 자주 사용되는 데이터를 메모리에 저장하여 재호출 시 응답시간을 단축 및 GC량을 감소시킨다. | 1단계 | ● | 
Dynamic Class Loader |  | WAS를 재 시작하지 않고 변경된 클래스를 새로 로딩하여 바로 적용할 수 있도록 해 준다. | 1단계 | ● | 개발단계만 지원

## Slide 22
[별첨1] iF4S 프레임워크 주요 기능 개발 현황 (2/4)
구분 | 관리 기능 |  | 계획 | 구현 | 비고
프레임워크공통 코드 관리 | 프레임워크공통코드 등록 |  | 1단계 | ● | 
 | 프레임워크공통코드 수정 |  | 1단계 | ● | 
 | 프레임워크공통코드 삭제 |  | 1단계 | ● | 
로그관리 | 로그 레벨 등록 |  | 1단계 | ● | 1~2단계에 걸쳐 기능추가 개발
 |  |  | 2단계 |  | 
 | 로그 레벨 수정 |  | 1단계 | ● | 
 |  |  | 2단계 |  | 
인스턴스 관리 | 인스턴스 그룹 관리 |  | 1단계 | ● | 
 | 인스턴스 관리 |  | 1단계 | ● | 
 | 거래로그 서버 관리 |  | 필요시 |  | AuditLogging을 위한 별도 인스턴스 필요시 개발
TCP세션상황 | 세션상황관리 |  | 1단계 | ● | 1단계 : PE세션관리
 |  |  | 2단계 |  | 2단계 : 모니터링
채널관리 | 라우팅 정보 관리 | 라우팅 정보 등록/수정 | 요건 제외 |  | 
 |  | 라우팅정보 삭제 | 요건 제외 |  | 
 | 외부시스템접속 정보 관리 | 외부시스템접속정보 등록/수정 | 1단계 | ● | 
 |  | 외부시스템접속정보 삭제 | 1단계 | ● | 

## Slide 23
[별첨1] iF4S 프레임워크 주요 기능 개발 현황 (3/4)
구분 | 관리 기능 |  | 계획 | 구축 | 비고
SQLMap 관리 | SQLMap설정 관리 | 설정 조회 | 1단계 | ● | 1단계 : XML쿼리 등록
 |  | 설정 등록 |  |  | 
 |  | 설정 수정 |  |  | 
 | SQLMap관리 | SQLMap 조회 |  |  | 
 |  | SQLMap 등록 |  |  | 
 |  | SQLMap 수정 |  |  | 
 |  |  | 2단계 |  | 2단계 : DB등록관리
 | Query 관리 | Query 조회 |  |  | 
 |  | Query 등록 |  |  | 
 |  | Query 상세조회 및 수정 |  |  | 
 | SQLMap Context 관리 | Context 조회 |  |  | 
 |  | Context 등록 |  |  | 
컴포넌트 관리 | 클래스 관리 |  | 1단계 | ● | 
 | 서비스 매핑 관리 |  | 1단계 | ● | 
 | 필터 관리 |  | 1단계 | ● | 
 | 프라퍼티 관리 |  | 1단계 | ● | 
 | 프라퍼티 이력 관리 |  | 1단계 | ● | 

## Slide 24
[별첨1] iF4S 프레임워크 주요 기능 개발 현황 (4/4)
구분 | 관리 기능 |  | 계획 | 구축 | 비고
컴포넌트 관리 | 컴포넌트 정보 이관 | 클래스 이관 | 필요시 |  | 결제 플로우와 연관으로 제외  필요 여부에 따라 포함 여부 결정
 |  | 서비스 매핑 이관 | 필요시 |  | 
세션체커 | 세션체커관리 |  | 필요시 |  | 필요여부에 따라 2단계에 포함 구축
배치관리 | Batch 관리 | Batch 조회 | 2단계 |  | 
 |  | Batch 등록/수정 | 2단계 |  | 
 | Batch 모니터링 |  | 2단계 |  | 
 | Batch 결과관리 |  | 2단계 |  | 
 | Batch DataSource |  | 2단계 |  | 
트레이스 검색 | 트레이스 조회 |  | 2단계 |  | 
Admin 사용자관리 | MyINFO |  | 1단계 | ● | 
 | 정보 관리 |  | 1단계 | ● | 
 | 신규사용자등록 |  | 1단계 | ● | 
이관/결제처리 | 이관아이디 신규 생성 |  | 필요시 |  | 
 | 결제요청/확인 |  | 필요시 |  | 
SUSPEND 관리 | SI suspend |  | 필요시 |  | 업무협의 필요(2단계 고려대상)
 | Message suspend |  | 필요시 |  | 업무협의 필요(2단계 고려대상)

## Slide 25
[별첨1] iF4S 프레임워크 ADMIN 개발 현황 (1/4)
1차 | 2차 | 3차 | POPUP | 구축 | 담당 | 비고
메인 |  |  | N | ● | 임은택 | 
 | 비밀번호변경 | 비밀번호변경 | Y | ● | 임은택 | 
코드 | 코드 관리 | 코드 목록 | N | ● | 임은택 | 
 |  | 코드 상세 | N | ● | 임은택 | 
 | 오류코드 관리 | 오류코드 목록 | N | ● | 임은택 | 
 |  | 오류코드 상세 | N | ● | 임은택 | 
 | 휴일 관리 | 휴일 목록 | N | ● | 임은택 | 
 |  | 휴일 상세 | N | ● | 임은택 | 
 | 프레임워크 인스턴스 관리 | 프레임워크 인스턴스 목록 | N | ● | 임은택 | 
 |  | 프레임워크 인스턴스 상세 | N | ● | 임은택 | 
업무지원 | 세션 관리 | 세션 목록 | N | ● | 임은택 | 
 |  | 세션 상세 | N | ● | 임은택 | 
 | 사용자 관리 | 사용자 관리 | N | ● | 임은택 | 
 |  | 사용자 관리 | N | ● | 임은택 | 
전문 | 인스턴스 관리 | 전문 인스턴스 목록 | N | ● | 임은택 | 
 |  | 전문 인스턴스 상세 | N | ● | 임은택 | 
 | 서비스 관리 | 전문 서비스 목록 | N | ● | 임은택 | 
 |  | 전문 서비스 상세 | N | ● | 임은택 | 
 | 전문 관리 | 전문 목록 | N | ● | 임은택 | 

## Slide 26
[별첨1] iF4S 프레임워크 ADMIN 개발 현황 (2/4)
1차 | 2차 | 3차 | POPUP | 구축 | 담당 | 비고
전문 | 전문 관리 | 전문 상세 | N | ● | 임은택 | 
 |  | 서비스 번호 조회 | N | ● | 임은택 | 
 |  | 인스턴스 조회 | N | ● | 임은택 | 
 |  | 그룹 조회 | N | ● | 임은택 | 
 |  | 전문 필드 속성 | N | ● | 임은택 | 
프라퍼티 | 프라퍼티 관리 | 프라퍼티 목록 | N | ● | 조성우 | 
 |  | 프라퍼티 등록 | N | ● | 조성우 | 
 |  | 프라퍼티 상세 | N | ● | 조성우 | 
컴포넌트 | 클래스 관리 | 클래스 목록 | N | ● | 조성우 | 
 |  | 클래스 등록 | N | ● | 조성우 | 
 |  | 클래스 상세 | N | ● | 조성우 | 
 | 서비스 매핑 관리 | 서비스 매핑 목록 | N | ● | 조성우 | 
 |  | 서비스 매핑 등록 | N | ● | 조성우 | 
 |  | 서비스 매핑 상세 및 수정 | N | ● | 조성우 | 
 |  | 서비스매핑 전체 검색 | N | ● | 조성우 | 
 |  | 대상 메시지 검색 | Y | ● | 조성우 | 
 |  | 대상 클래스 검색 | Y | ● | 조성우 | 
 | 필터 매핑 관리 | 필터 매핑 목록 | N | ● | 조성우 | 
 |  | 필터 매핑 등록 | N | ● | 조성우 | 

## Slide 27
[별첨1] iF4S 프레임워크 ADMIN 개발 현황 (3/4)
1차 | 2차 | 3차 | POPUP | 구축 | 담당 | 비고
컴포넌트 | 필터 매핑 관리 | 필터 매핑 상세 및 수정 | N | ● | 조성우 | 
 |  | 대상 클래스 검색 | Y | ● | 조성우 | 
SQL | SQL맵 설정 관리 | SQL맵 설정 목록 | N | ● | 조성우 | 
 |  | SQL맵 설정 등록 | N | ● | 조성우 | 
 |  | SQL맵 설정 수정 및 상세 | N | ● | 조성우 | 
 | SQL맵 관리 | SQL맵 목록 | N | ● | 조성우 | 
 |  | SQL맵 등록 | N | ● | 조성우 | 
 |  | SQL맵 수정 및 상세 | N | ● | 조성우 | 
 | Query 관리 | Query 목록 | N | ● | 조성우 | 
 |  | Query 등록 | N | ● | 조성우 | 
 |  | Query 수정 | N | ● | 조성우 | 
인스턴스 | 인스턴스 그룹 관리 | 인스턴스 그룹 목록 | N | ● | 김희석 | 
 |  | 인스턴스 그룹 등록 | N | ● | 김희석 | 
 |  | 인스턴스 그룹 상세 | N | ● | 김희석 | 
 |  | TCP세션 등록 | Y | ● | 김희석 | 
 |  | TCP세션 수정 | Y | ● | 김희석 | 
 |  | TCP세션 삭제 확인 | Y | ● | 김희석 | 
 | 인스턴스 관리 | 인스턴스 목록 | N | ● | 김희석 | 
 |  | 인스턴스 전제보기 | N | ● | 김희석 | 

## Slide 28
[별첨1] iF4S 프레임워크 ADMIN 개발 현황 (4/4)
1차 | 2차 | 3차 | POPUP | 구축 | 담당 | 비고
인스턴스 | 인스턴스 관리 | 인스턴스 등록 | N | ● | 김희석 | 
 |  | 인스턴스 상세 | N | ● | 김희석 | 
채널 | 외부시스템 관리 | 외부시스템 접속정보 목록 | N | ● | 김희석 | 
 |  | 외부시스템 접속정보 등록 | N | ● | 김희석 | 
 |  | 외부시스템 접속정보 수정 | N | ● | 김희석 | 
 |  | 외부시스템 접속정보 선택 | Y | ● | 김희석 | 
 |  | 외부시스템 업무코드 선택 | Y | ● | 김희석 | 
 |  | 외부시스템 접속정보 삭제 확인 | Y | ● | 김희석 | 
로그 | 로그 관리 | 로그 목록 | N | ● | 김희석 | 
 |  | 로그 등록 | N | ● | 김희석 | 
 |  | 로그 상세 | N | ● | 김희석 | 
TCP 세션 | TCP 세션 현황 | TCP 세션 현황 조회 | N | ● | 김희석 | 
화면 부분 컴포넌트 |  | Header 화면 | N | ● | 임은택 | 
 |  | Footer 화면 | N | ● | 임은택 | 
 |  | 공통코드 콤보Box 화면 | N | ● | 임은택 | 
 |  | 공통페이징 화면 | N | ● | 임은택 | 

## Slide 29
[별첨2] i4FS 개발 소스 목록

## Slide 30
iF4S 프레임워크 개발본수
패키지명 | 프로그램명 | 본수 | 비고
com.cloks.appservice | AppServiceConstant.java AppServiceStartupServlet.java AppSessionContext.java | 3 | 
com.cloks.appservice.delegator | AppDelegatorFactory.java IAppDelegator.java | 2 | 
com.cloks.appservice.delegator.component | ClassFileUtil.java ClassInfo.java ClassKey.java ClassManager.java Component.java LocalClassConfig.java LocalClassMonitor.java MapCreationFailure.java Resettable.java UnsupportedInstanceKeyException.java UnsupportedServiceDomainException.java XMLConfig.java XMLConfigException.java XMLConfigType.java | 14 | 
com.cloks.appservice.delegator.component.filter | AbstractFilter.java FilterConstants.java FilterFactory.java FilterKey.java FilterManager.java FilterMap.java FilterMapping.java FilterMappingFactory.java FilterMappingItem.java FilterMappingMap.java LocalFilterConfig.java LocalFilterFactory.java LocalFilterMappingFactory.java | 13 | 
프레임워크 엔진 패키지별 프로그램 본수 (1/12)

## Slide 31
iF4S 프레임워크 개발본수
패키지명 | 프로그램명 | 본수 | 비고
com.cloks.appservice.delegator.component.service | AbstractService.java LocalServiceConfig.java LocalServiceFactory.java LocalServiceMappingFactory.java ServiceFactory.java ServiceKey.java ServiceManager.java ServiceMap.java ServiceMapping.java ServiceMappingFactory.java ServiceMappingMap.java | 11 | 
com.cloks.appservice.delegator.impl | AppDelegatorImpl.java MessageValidator.java ValidationException.java | 3 | 
com.cloks.appservice.sql | ISQLMapper.java SQLMapperFactory.java SQLMapperImpl.java | 3 | 
com.cloks.channel | ChannelConstants.java ChannelException.java | 2 | 
com.cloks.channel.common | GenericKeyedObjectPoolFactory.java | 1 | 
com.cloks.channel.connector.si | AbstractSIConnector.java AbstractTransporter.java SIConnector.java SIConnectorObjectFactoryFactory.java Transporter.java | 5 | 
com.cloks.channel.connector.si.eai | EAIClientConfig.java EAIConnector.java EAIConnectorObjectFactory.java EAISocketTransporter.java | 4 | 
프레임워크 엔진 패키지별 프로그램 본수 (2/12)

## Slide 32
iF4S 프레임워크 개발본수
패키지명 | 프로그램명 | 본수 | 비고
com.cloks.channel.connector.si.filter | AbstractFilter.java ByteArrayRequest.java ByteArrayResponse.java Filter.java FilterChain.java InsideMessageLengthFilter.java MessageLengthFilter.java SelfIncludedMessageLengthFilter.java TelgmRecvTranCdFilter.java | 9 | 
com.cloks.channel.connector.si.mci | MCIConnector.java MCIConnectorObjectFactory.java MCISocketTransporter.java | 3 | 
com.cloks.channel.systeminterface | PoolCharger.java PoolRefreshingNotificationListener.java SessionInitializer.java SessionKeeper.java SessionPoolInformation.java SessionValidationMode.java SIConnectionInfo.java SIConnectionInfoTable.java SIConnectorPoolTable.java SIException.java SIManagerCacheTable.java SIMetadata.java SIPropertiesBag.java SIRepository.java SIResourceInformer.java SIWrapper.java SuspendingNotificationListener.java | 17 | 
com.cloks.channel.systeminterface.login | LoginManager.java LoginManagerFactory.java LoginResult.java | 3 | 
프레임워크 엔진 패키지별 프로그램 본수 (3/12)

## Slide 33
iF4S 프레임워크 개발본수
패키지명 | 프로그램명 | 본수 | 비고
com.cloks.channel.systeminterface.login.mci | MCIConstants.java MCILoginChallengeResult.java MCILoginManager.java MCILoginResult.java MCIMessageHandler.java | 5 | 
com.cloks.channel.systeminterface.manager | AbstractSIManager.java EAIManager.java MCIManager.java SIManager.java | 4 | 
com.cloks.channel.util | ByteArrayHandler.java ChannelHelper.java EAIHeaderMapper.java EAIMappingTabale.java MCIHeaderMapper.java MessageCommonHandler.java MessageHandler.java TraceBuilder.java | 8 | 
com.cloks.codeproperty | AbstractCodeMapProperty.java CodeProperties.java CodeProperty.java CodePropertyManager.java CodePropertyXmlKeys.java CodePropertyXmlLoader.java ICodeProperty.java IList.java IMap.java | 9 | 
com.cloks.codeproperty.internal | CodeList.java CodeMap.java | 2 | 
com.cloks.infra.bootstrap | BootStrapConfiguration.java BootStrapConstants.java | 2 | 
프레임워크 엔진 패키지별 프로그램 본수 (4/12)

## Slide 34
iF4S 프레임워크 개발본수
패키지명 | 프로그램명 | 본수 | 비고
com.cloks.infra.classloader | ClassDescriptor.java CLOKSClassLoader.java DynamicClassManager.java UtilClassLoader.java | 4 | 
com.cloks.infra.common.charsetconversion | CodeConvertor.java CodeConvertor13.java | 2 | 
com.cloks.infra.common.constants | ClassConstants.java FrameworkMode.java FrameworkType.java LangCode.java | 4 | 
com.cloks.infra.common.helper | ByteHelper.java ReflectionHelper.java StringHelper.java | 3 | 
com.cloks.infra.common.idgenerator | Sequence.java UUID.java | 2 | 
com.cloks.infra.common.util | CharsetSupportingProperties.java CommonUtil.java Compress.java ConverterUtil.java DateUtil.java ExpringObject.java FileUtil.java HashCodeUtil.java InstanceKey.java MathUtil.java MiscUtil.java Primitives.java StringUtil.java SystemUtil.java ThreadUtil.java XMLUtil.java | 16 | 
프레임워크 엔진 패키지별 프로그램 본수 (5/12)

## Slide 35
iF4S 프레임워크 개발본수
패키지명 | 프로그램명 | 본수 | 비고
com.cloks.infra.exception | FrameworkException.java ServiceException.java | 2 | 
com.cloks.infra.ftp | CLOKSFtpClient.java FtpClientConfig.java FtpConnInqUtil.java RemoteFile.java RemoteFileHandler.java RemoteInfo.java RemoteInputStream.java RemoteOutputStream.java UnixFTPEntryParser.java | 9 | 
com.cloks.infra.jms | MessagePublisher.java MessageSubscriber.java | 2 | 
com.cloks.infra.log | Level.java LogConstants.java LoggerKey.java LogMessage.java LogProperties.java LogProperty.java | 6 | 
com.cloks.infra.log.appender | ConsoleAppender.java FileAppender.java Log4jAppender.java LogAppender.java LogAppenderFactory.java LogAppenderMap.java | 6 | 
com.cloks.infra.log.appender.writer | FileChecker.java HourlyFileFilter.java LogFileWriter.java LogWriter.java | 4 | 
프레임워크 엔진 패키지별 프로그램 본수 (6/12)

## Slide 36
iF4S 프레임워크 개발본수
패키지명 | 프로그램명 | 본수 | 비고
com.cloks.infra.log.logger | IFLogger.java LogManager.java | 2 | 
com.cloks.infra.message | AbstractFormat.java FormatByteField.java FormatField.java FormatGroup.java FormatRepeat.java FormatStatus.java FormatVarByteField.java FormatVarField.java IFormat.java MessageDTO.java | 10 | 
com.cloks.infra.message.exception | FormatDuplicationException.java FormatFieldException.java FormatValidationException.java | 3 | 
com.cloks.infra.notification | INotificationCommand.java NotificationChecker.java NotificationCheckerManager.java NotificationKey.java NotificationListener.java NotificationManager.java NotificationPublisher.java | 7 | 
com.cloks.infra.notification.message | AbstractProcessInfo.java DefaultProcessInfo.java | 2 | 
com.cloks.infra.objectmap | ObjectCreationFailure.java ObjectFactory.java ObjectMap.java | 3 | 
com.cloks.infra.objectpool | IObjectPoolManager.java ObjectPoolManager.java | 2 | 
프레임워크 엔진 패키지별 프로그램 본수 (7/12)

## Slide 37
iF4S 프레임워크 개발본수
패키지명 | 프로그램명 | 본수 | 비고
com.cloks.infra.property | IPropertyManager.java PropertyConstants.java PropertyFileManager.java | 3 | 
com.cloks.infra.singletonpool | ExpireChecker.java ISingletonPoolManager.java SingletonPoolConstants.java SingletonPoolManager.java | 4 | 
com.cloks.infra.sqlmap | DocumentBuildHelper.java SQLMapEnvironments.java SQLMapFrameworkStatementNames.java SQLMapValidator.java SystemLogger.java | 5 | 
com.cloks.infra.sqlmap.builder | AbstractSqlMapBuilder.java AbstractSQLMapperBuilder.java ApplicationMapperBulider.java FrameworkMapperBuilder.java ISQLMapBuilder.java SimpleSqlMapBuilder.java SQLMapConfigBuilder.java SQLMapConfigurationBuilder.java SQLMapContextConfigurationBuilder.java | 9 | 
com.cloks.infra.sqlmap.builder.custom | SQLMapBeanDefinitionParser.java SQLMapNameSpaceHandler.java | 2 | 
com.cloks.infra.sqlmap.context | AbstractSQLMapContext.java IModifiableContext.java ISQLMapContext.java IStatementCacheContext.java ModifiableContext.java SQLMapCacheContext.java | 6 | 
프레임워크 엔진 패키지별 프로그램 본수 (8/12)

## Slide 38
iF4S 프레임워크 개발본수
패키지명 | 프로그램명 | 본수 | 비고
com.cloks.infra.sqlmap.context | SQLMapContext.java StatementCacheContext.java StatementCacheContextImpl.java | 3 | 
com.cloks.infra.sqlmap.data | BasicSqlMapEntity.java CachedStatement.java ConfigurationNodeHolder.java DataSourceProperty.java DetailedBatchResult.java SqlMapConfigEntity.java SQLMapElementHolder.java SqlMapEntity.java StatementElement.java StatementEntity.java | 10 | 
com.cloks.infra.sqlmap.exception | InternalSQLException.java InvalidArgumentExcpetion.java InvalidBuildResourceException.java NotFoundResourceException.java RuntimeModifingException.java SQLMapErrorCode.java SQLMapException.java SQLMapExceptionTranslator.java UnSuccessfulBuildException.java UnSuccessfulSQLOperation.java UnSufficientConfigurationException.java UnsupportedOperationException.java UnValidatedSQLException.java | 13 | 
com.cloks.infra.sqlmap.exception.external | ExternalSQLMapException.java MismatchDatasourceTypeException.java NotFoundMapperException.java RequireIdentifierException.java | 4 | 
com.cloks.infra.sqlmap.extend | SQLMapExecutorDelegate.java | 1 | 
프레임워크 엔진 패키지별 프로그램 본수 (9/12)

## Slide 39
iF4S 프레임워크 개발본수
패키지명 | 프로그램명 | 본수 | 비고
com.cloks.infra.sqlmap.extend.parser | BasicParser.java SqlMapConfParser.java SqlMapNodeParser.java StatementParser.java | 4 | 
com.cloks.infra.sqlmap.mapper | AbstractSQLMapper.java CachedSQLMapper.java CachedSQLSession.java FWSQLMapper.java IAppSQLMapper.java IAppSQLSession.java IMultiDataSourceSQLMapper.java IMultiOperationalSQLMapper.java IOperationalSQLMapper.java ISQLMapper.java ITransactionAwareSQLMapper.java OperationalAppSQLMapper.java SimpleSQLMapper.java SimpleSQLSessionImpl.java SQLMapperHolder.java TransactionalOperationSQLMapper.java XACachedSQLMapper.java XASimpleSQLMapper.java | 18 | 
com.cloks.infra.sqlmap.mapper.manager | AppMapperUtil.java AppSQLMapManager.java CLOKSFWSQLMapManager.java ConfigurableAppSqlMapManager.java | 4 | 
com.cloks.infra.sqlmap.runtime | AppMapperRuntimeBuilder.java AppMapperRuntimeClearer.java FailedFwMapperBuildThread.java FailedMapperBuildThread.java RuntimeListener.java RuntimeListenerPoint.java StatementRuntimeModifier.java | 7 | 
프레임워크 엔진 패키지별 프로그램 본수 (10/12)

## Slide 40
iF4S 프레임워크 개발본수
패키지명 | 프로그램명 | 본수 | 비고
com.cloks.infra.sqlmap.template | SQLOperationExecutor.java | 1 | 
com.cloks.infra.sqlmap.util | MapperUtil.java | 1 | 
com.cloks.infra.xmlhelper | ApacheXMLParser.java ObjectPoolException.java PoolFactory.java XMLDocumentHelper.java XmlObjectFactory.java XMLParser.java XmlParserUtil.java XPathHelper.java | 8 | 
com.cloks.messagecontrol | ClientStartupServlet.java IMessageChannelConstant.java IMessageConstant.java IMsgCtrlHandler.java MsgCtrlHandlerFactory.java | 5 | 
com.cloks.messagecontrol.format | DTO2XmlGenerator.java IMessageDTOManager.java MessageDBDTOManager.java MessageDTOUtil.java MessageFormatHelper.java MessageXmlDTOManager.java | 6 | 
com.cloks.messagecontrol.format.notification | MessageDTONotiManager.java | 1 | 
com.cloks.messagecontrol.format.xml | XmlMessageHelper.java XmlMessageKeys.java | 2 | 
com.cloks.messagecontrol.handler | AbstractMsgCtrlHandler.java | 1 | 
프레임워크 엔진 패키지별 프로그램 본수 (11/12)

## Slide 41
iF4S 프레임워크 개발본수
패키지명 | 프로그램명 | 본수 | 비고
com.cloks.messagecontrol.keyextractor | EAIErrorKeyExtractor.java EAIKeyExtractor.java ErrorKeyExtractorFactory.java IErrorKeyExtractor.java IKeyExtractor.java KeyExtractorFactory.java MCIErrorKeyExtractor.java MCIHostErrorKeyExtractor.java MCIKeyExtractor.java | 9 | 
com.cloks.messagecontrol.parser | EAIMessageBuilder.java EAIMessageParser.java IMessageBuilder.java IMessageParser.java MCIMessageBuilder.java MCIMessageParser.java MessageBuilderFactory.java MessageParserFactory.java MessageParserManager.java WEBMessageBuilder.java WEBMessageParser.java | 11 | 
com.cloks.messagecontrol.util | MessageBuildUtil.java MessageCommonUtil.java MessageParseUtil.java | 3 | 
합 계 |  | 353 | 
프레임워크 엔진 패키지별 프로그램 본수 (12/12)

## Slide 42
iF4S 프레임워크 개발본수
구분 | 상세구분 | 패키지명 | 프로그램명 | 본수
Controller | 전문 | com.cloks.admin.ctl.telegram | InstDetailController.java InstListController.java SvcDetailController.java SvcListController.java TrDetailController.java TrDetailJsonController.java TrGrpListController.java TrInstListController.java TrListController.java TrSvcListController.java | 10
 | 업무지원 | com.cloks.admin.ctl.bizsup | SessDetailController.java SessListController.java UserDetailController.java UserListController.java | 4
 | 채널관리 | com.cloks.admin.ctl.ch | ExConDelController.java ExConListController.java ExConModController.java ExConPopList1Controller.java ExConPopList2Controller.java ExConRegController.java | 6
 | 코드관리 | com.cloks.admin.ctl.code | CodeDetailController.java CodeListController.java ErrcdDetailController.java ErrcdListController.java HolidayDetailController.java HolidayListController.java | 6
 | 컴포넌트관리 | com.cloks.admin.ctl.component | ClassAddController.java ClassDetailController.java ClassListController.java FilterDetailController.java FilterListController.java | 5
프레임워크 Admin관련 프로그램 본수(1/10)

## Slide 43
iF4S 프레임워크 개발본수
구분 | 상세구분 | 패키지명 | 프로그램명 | 본수
Controller | 컴포넌트관리 | com.cloks.admin.ctl.component | ServiceMappingAddController.java ServiceMappingDetailController.java ServiceMappingListController.java | 3
 | 인스턴스관리 | com.cloks.admin.ctl.instance | InstanceDetailController.java InstanceListAllController.java InstanceListController.java InstanceRegController.java InstGrpDetailController.java InstGrpListController.java InstGrpRegController.java InstGrpTcpDelController.java InstGrpTcpModController.java InstGrpTcpRegController.java | 10
 | 로그 | com.cloks.admin.ctl.log | LogDetailController.java LogListController.java LogRegController.java | 3
 | 프라퍼티 | com.cloks.admin.ctl.property | PropertyDetailController.java PropertyListController.java | 2
 | TCP세션관리 | com.cloks.admin.ctl.session | TcpListController.java | 1
 | SQL | com.cloks.admin.ctl.sql | QueryDetailController.java QueryListController.java SqlMapDetailController.java SqlMapListController.java SqlSetDetailController.java SqlSetListController.java | 6
 | 메인 | com.cloks.admin.ctl.main | ExController.java MainController.java | 2
 | 소 계 |  |  | 58
프레임워크 Admin관련 프로그램 본수 (2/10)

## Slide 44
iF4S 프레임워크 개발본수
구분 | 상세구분 | 패키지명 | 프로그램명 | 본수
Business Component | 전문 | com.cloks.admin.biz.telegram | InstanceBiz.java ServiceBiz.java TelegramBiz.java | 3
 | 업무지원 | com.cloks.admin.biz.bizsup | SessionDetailBiz.java SessionListBiz.java UserDetailBiz.java UserListBiz.java | 4
 | 채널 | com.cloks.admin.biz.ch | ExConListBiz.java ExConModBiz.java ExConPopListBiz.java ExConRegBiz.java | 4
 | 코드지원 | com.cloks.admin.biz.code | CodeBiz.java ErrorCodeBiz.java HolidayBiz.java | 3
 | 컴포넌트 | com.cloks.admin.biz.component | AppServiceBiz.java ClassBiz.java FilterBiz.java | 3
 | 인스턴스 | com.cloks.admin.biz.instance | InstDetailBiz.java InstGrepRegBiz.java InstGrpDetailBiz.java InstGrpListBiz.java InstGrpTcpModBiz.java InstGrpTcpRegBiz.java InstListBiz.java InstRegBiz.java InstTypeListBiz.java | 9
 | 로그 | com.cloks.admin.biz.log | LogDetailBiz.java LogListBiz.java LogRegBiz.java | 3
프레임워크 Admin관련 프로그램 본수 (3/10)

## Slide 45
iF4S 프레임워크 개발본수
구분 | 상세구분 | 패키지명 | 프로그램명 | 본수
Business Component | 프라퍼티 | com.cloks.admin.biz.property | PropertyBiz.java | 1
 | SQL | com.cloks.admin.biz.sql | SqlBiz.java | 1
 | Main | com.cloks.admin.biz.main | LoginBiz.java | 1
 | 소 계 |  |  | 32
공통 | WEB 지원 | com.cloks.admin.web | AdminCodeCombo.java AdminController.java AdminException.java AdminPaging.java AdminSessionContext.java AppServiceValidateClass.java CLOKSMultiPartFileUpload.java DefaultBiz.java DefaultController.java | 9
 | WEB Filter | com.cloks.admin.filter | CharacterEncodingFilter.java XSSFilter.java XSSRequestWrapper.java | 3
 | 소 계 |  |  | 12
SQL | 사용자정보 | cloksadmin.xml | SelectAMemberInfo SelectUserRoles SelectMember SelectBusinessCodes InsertAMember UpdateAMember DeleteAMember | 7
프레임워크 Admin관련 프로그램 본수 (4/10)

## Slide 46
iF4S 프레임워크 개발본수
구분 | 상세구분 | 패키지명 | 프로그램명 | 본수
SQL | 코드정보 | code_admin.xml | SelectGroupCdRgLv SelectCd SelectCdCnt SelectCdDetail SelectLnkGrCd UpdateCdDfYn SelectCdShOdr UpdateCdShOdr InsertCd UpdateCd DeleteCd SelectErrorCode SelectErrorCodeCnt SelectErrorCodeDetail InsertErrorCode UpdateErrorCode DeleteErrorCode SelectHolidayYear SelectHolidayMonth SelectHolidayDay SelectHoliday DeleteHolidayAll InsertHolidayAll SelectHolidayDetail InsertHoliday UpdateHoliday DeleteHoliday | 27
프레임워크 Admin관련 프로그램 본수 (5/10)

## Slide 47
iF4S 프레임워크 개발본수
구분 | 상세구분 | 패키지명 | 프로그램명 | 본수
SQL | 업무지원 | bizsup_admin.xml | selectTypeListPage selectTypeListPageCount SelectSessionDetail InsertSession UpdateSession DeleteSession SelectAdminUserPage SelectAdminUserPageCount SelectAdminUserDetail UpdateAdminUserPassword InsertAdminUser UpdateAdminUser DeleteAdminUser | 13
 | 채널 | ch_admin.xml | selectSIConnectionInfoList selectSIConnectionInfo selectSIConnectionInfo4Detail insertSIConnectionInfo updateSIConnectionInfo selectSIConnectionInfoCount deleteSIConnectionInfo selectSystemCodeList selectSystemBizCodeList selectOPModeCodeList | 10
 | 컴포넌트 | component_admin.xml | getServiceDomainCodeList getServiceDomainName getServiceClassCodeList getClassTypeCodeList getFilterMappingItemKeyList getUnmappedMessageIDList getUnmappedMessageIDListCnt getClassList getClassListCnt createClass | 10
프레임워크 Admin관련 프로그램 본수 (6/10)

## Slide 48
iF4S 프레임워크 개발본수
구분 | 상세구분 | 패키지명 | 프로그램명 | 본수
SQL | 컴포넌트 | component_admin.xml | checkClass getClass updateClass deleteClass getServiceMappingListByClass getFilterMappingListByClass createServiceMapping deleteServiceMapping getServiceMapping findServiceMappings SelectTrnbCnt getMessageList getServiceMappingList updateServiceMapping getLocallyMappedMessageList createFilterMapping createFilterMappingItem deleteFilterMapping deleteFilterMappingItems getFilterMappingDetail getFilterMappingItemList getFilterMappingList getFilterMappingListCnt updateFilterMapping | 24
 | 인스턴스 | instance_admin.xml | getInstanceTypeList getInstanceGroupList getHostNameList getPropertyNameList getInstanceGroup getInstancePropertyList createInstanceGroup createInstanceProperty deleteInstanceProperty updateInstanceGroup | 10
프레임워크 Admin관련 프로그램 본수 (7/10)

## Slide 49
iF4S 프레임워크 개발본수
구분 | 상세구분 | 패키지명 | 프로그램명 | 본수
SQL | 인스턴스 | instance_admin.xml | deleteInstanceGroup createInstance getSystemCodeList getInstance deleteInstance updateInstance getInstanceList findInstance insertMCISessionInfo selectMCISessionInfoCount updateMCISessionInfo deleteMCISessionInfo selectMCIBizCodeList selectMCISessionInfo4Add selectMCISessionInfo4Update selectMCISessionInfoList selectOtherSumOfSessions selectNumOfInstance selectSIConnectionInfo | 19
 | 로그 | log_admin.xml | getLoggerList getInstanceLogNameList getGroupLogNameList getInstanceLogDetail getGroupLogDetail checkInstanceLogger checkGroupLogger createInstanceLog createGroupLog deleteLog deleteAllGroupLog deleteGroupLog updateGroupLogInfo updateGroupLogInfoCreCyCcd updateInstanceLogInfo | 15
프레임워크 Admin관련 프로그램 본수 (8/10)

## Slide 50
iF4S 프레임워크 개발본수
구분 | 상세구분 | 패키지명 | 프로그램명 | 본수
SQL | 로그 | cloks.sqlmap.admin.log | getLoggerNameListPage getLoggerNameListPageCount | 2
 | 프라퍼티 | property_admin.xml | searchPropertyList searchPropertyListCnt getProperty getPropertyItems createProperty createPropertyItems deleteProperty deletePropertyItems getPropertyList updateProperty | 10
 | SQL | sql_admin.xml | selectSqlMapClientId searchDataSourceProperties updateSqlMapClient deleteDataSourceProperties searchSqlMap searchSqlMapCnt insertSqlMap updateSqlMap selectSqlMap searchStatementCnt searchStatement insertStatement selectStatement insertStatementHistory updateStatement | 15
 | 전문 | telegram_admin.xml | SelectInstance SelectInstanceCnt SelectInstanceDetail SelectInstanceDuplicate SelectInstanceWithKey InsertInstance | 6
프레임워크 Admin관련 프로그램 본수 (9/10)

## Slide 51
iF4S 프레임워크 개발본수
구분 | 상세구분 | 패키지명 | 프로그램명 | 본수
SQL | 전문 | telegram_admin.xml | SelectService SelectServiceCnt SelectServiceRange SelectServiceDetail InsertService UpdateService DeleteService SelectTelegram SelectTelegramCnt SelectCD10DTDV SelectTRBSCMTRNB SelectTRITMDF SelectTelegramDetail SelectTelegramDetailList InsertTelegram InsertTelegramList UpdateTelegram DeleteTelegram DeleteTelegramList | 19
 | 코드정보 | codeproperty.xml | getPropertyList getPropertyItemList | 2
 | 소 계 |  |  | 189
프레임워크 Admin관련 프로그램 본수 (10/10)

## Slide 52: 요약
구분 | 상세구분 | 본수
프레임워크 | 엔진 개발 | 353
Admin | 화면(JSP) | 73
 | Controller | 58
 | Business Component | 32
 | 공통 | 12
 | SQL | 189
합 계 |  | 717
iF4S 프레임워크 개발본수

## Slide 53
To be continued